Техническое задание №*

На доработку инструмента создания зачета аванса в АО в Global

Определения, обозначения, сокращения, элементы нотации

Заказчик – ПАО «Сургутнефтегаз» (Далее – «Общество»);

Исполнитель – ООО «Бизнес Технологии»;

АО – авансовый отчет;

Информационные системы и их модули

| Global | - | Интегрируемая система |
| --- | --- | --- |
| SAP ERP | - | Текущая информационная система Заказчика |

Основание для разработки

Основанием для разработки является план работ по переводу учета кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами а ПАО «Сургутнефтегаз» на импортонезависимое программное обеспечение.

Наименование разработки

Доработка инструмента создания зачета аванса в АО. Класс Pm_AdvRep

Назначение разработки

Доработка необходима для создания отдельного документа зачета аванса на основании документов авансов из денежного потока АО.

Входные данные (стартовые условия)

Интерфейс АО без инструмента создания зачета аванса.

Выходные данные (результат работы)

Интерфейс АО с инструментом создания зачета аванса.

Текущая реализация в системе Global

Не реализован инструмент.

Необходимые доработки

  - Создание инструмента в АО в ин. валюте

Создать инструмент «Зачет аванса» (место вызова на заголовке АО с типом Pm_AdvRepCur).

Инструмент работает при выделении документов авансов на закладке «Денежный поток» (аванс определяется активной настройкой типа движения денежного потока Pm_AdvRepCashOper.DADVANCE).

Проверка:
- на уже созданный документ зачета аванса (на основании связанных документов)
	В результате выполнения инструмента:

- должен создаться документ «Бухгалтерская справка» Act_TransDoc тип Act_TransDoc_AccountigInfo и  вид (новое поле) «Проводка по подотч.лицам» для каждого выделенного документа аванса;

- созданный документ должен привязаться к денежному потоку с типом движения «Зачет аванса» и с суммой 0,00.

  - Создать справочник «Виды бух. справки»

Создать новый справочник «Виды бух. справки».

*Постановка в другом проекте

  - Создать новый атрибут в классе Act_TransDoc «Вид»

| Системное имя | Наименование | Тип данных атрибута | Тип атрибута |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Вид | Long | RefObject (*Bs* новый справочник 8.2.1.) |

  - Наполнение документа Бухгалтерская справка

| Системное имя | Наименование | Наполнение |
| --- | --- | --- |
| Act_TransDoc |  |  |
| sNumDoc | № | По автонумерации |
| dDoc | От | Дата АО |
| idObjectType | Тип | Бухгалтерская справка |
| Новое поле | Вид | Проводка по подотч. лицам |
| idAccKindGroup | Вид учета | БУ |
| sDescription | Описание | Зачет аванса АО № *** от *** Страна из АО |
| Act_Trans |  |  |
| idAccDeb | Дебет | 7101020000 |
| idAccCr | Кредит | Дебет проводки документа аванса |
| idBisObjDeb | БЕ Дебет | БЕ из дебета проводки документа аванса |
| idBisObjCr | БЕ Кредит | БЕ из дебета проводки документа аванса |
| nSum | Сумма | nSum из проводки документа аванса |
| idCur | Валюта | idCur из проводки документа аванса |
| nCurRate | Курс | nCurRate из проводки документа аванса |
| nSumBase | Сумма БВ | nSumBase из проводки документа аванса |
| sDescription | Описание | АО № *** от *** Страна из АО |
|  | Аналитика Сотрудник Дебет | Сотрудник из дебета проводки документа аванса |
|  | Аналитика Сотрудник Кредит | Сотрудник из дебета проводки документа аванса |

    - Закладки документа Бухгалтерская справка

На типе объекта Бух. справки настроить условие появления закладки «Связанные документы» на основании Вида «Проводка с подотч. лицами». На закладке отображать связь бух. справки с АО и документом аванса (РКО/ проводка выдачи).

    - XML-схема для выгрузки в SAP

Добавить в схему для выгрузки в SAP для вида «Проводка по подотч. лицам».:

<Class> ACC_AO

<sScenario> ACC_AO

Сейчас не находит:

Внутреннее тестирование

Проведение внутреннего тестирования выполненных доработок.

Документирование изменений

Документирование внесенных изменений.

Приемо-сдаточные работы

Проведение приемо-сдаточных работ с участием Заказчика.